***Załącznik nr 2b do SWZ***

**FORMULARZ WSTĘPNEGO HARMONOGRAMU**

**Nr sprawy:** **ABM-ZP-10/2022**

Zamawiający: **Agencja Badań Medycznych**

ul. Stanisława Moniuszki 1 A, 00-014 Warszawa

**Wykonawca**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa:** | ………………………………………………  ……………………………………………… |
| **Adres lub siedziba:** | ……………………………………………… |

*w przypadku oferty wspólnej należy podać nazwy i adresy wszystkich Wykonawców.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nazwa Etapu** | **Termin wymagany przez Zamawiającego** | **Termin deklarowany przez Wykonawcę** |
| Etap I  Analiza przedwdrożeniowa | Maksimum 10 dni od podpisania umowy. | \_\_\_ dni od podpisania umowy. |
| Etap II  Dostawa (sprzęt, kolokacja, łącza danych) oraz instalacja infrastruktury niezbędnej do wdrożenia, uruchomienia i zapewnienia prawidłowego działania Systemu | Maksimum 60 dni od podpisania umowy. | \_\_\_ dni od podpisania umowy. |
| Etap III  Testy poprawności Systemu | Maksimum 7 dni od zakończenia etapu II. | \_\_\_ dni od zakończenia etapu II. |
| Etap IV  Wdrożenie poprawek | Maksimum 7 dni od zakończenia etapu III. | \_\_\_ dni od zakończenia etapu III. |
| Etap V  Optymalizacja i produkcyjna konfiguracja Systemu | Maksimum 80 dni od podpisania umowy. | \_\_\_ dni od podpisania umowy. |
| Etap VI  Odbiór systemu i przekazanie do eksploatacji\* | Maksimum do 90 dni od podpisania umowy. Termin realizacji Etapu VI podlega ocenie w kryterium oceny ofert. | Zadeklarowano w  Formularzu ofertowym |
| Etap VII  Wsparcie Powdrożeniowego (Nadzór autorski, Asysta, Serwis Sprzętu)- | 24 miesiące od odbioru Systemu i przekazania do eksploatacji | |

*Etap I oraz II Wykonawca może realizować równocześnie*

Niewypełnienie lub niezłożenie wraz z ofertą Formularza Wstępnego Harmonogramu będzie skutkować odrzuceniem oferty.

***Należy pamiętać o opatrzeniu niniejszego dokumentu kwalifikowanym podpisem elektronicznym***